## Slide 1: 当当python类书籍爬取与分析
汤鑫
2020年1月7日

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
02
03
04
04
4
技术原理
项目来源
功能介绍
05
06
使用场景介绍
结果分析
开发环境

## Slide 3: 项目来源、课题背景
无论python学习到何种程度，特别是对于刚接触python的小白来说，挑选一本好书可以省去很大功夫。
书的评价标准：1.大众点评 2.出版社 3.出版时间 4.作者 5.价格
本项目基于以上标准，爬取了当当网大约1000条关于python书籍数据，从而给出一些选择Python类图书的建议。

## Slide 4: 功能介绍
1.按关键词爬取当当网的书籍信息
2.将爬取后的文件（.txt）转化为json格式的文件
3.对爬取后的信息进行统计
4.信息处理后进行数据可视化的处理

## Slide 5: 开发环境
①Python 3.9.0 ②json 2.0.9 ③requests 2.24.0 ④bs4 4.9.3 ⑤re 2.2.1 ⑥matplotlib 3.3.3

## Slide 6: 技术原理

## Slide 7
技术原理

## Slide 8
技术原理

## Slide 9
技术原理

## Slide 10
技术原理

## Slide 11: 五、技术难点与特色分析
1.单点登陆
单点登录（Single Sign On）是在多个应用系统中，用户只需要登录一次就可以访问所有相互信任的应用系统。
解决方案：拿到的cookie里的token，进入另一个系统时写个判断，例如利用vue的路由管理，判断用户信息与后台的是否一致，是的话允许进入，否则直接跳转到登录页。
2.智能搜索提示
用户在搜索栏输入字符会提示相关的关键词，节省用户的搜索时间。
解决方案：获取前端每次输入的字符，在后端查询前缀相同的关键词返回到下拉列表中。

## Slide 12: 五、技术难点与特色分析
系统要满足在700左右的并发量下没有明显卡顿，减少响应时间。
解决方案：系统部署时可以采用服务器集群，使用Nginx作为反向代理服务器，实现负载均衡。
3.高并发

## Slide 13: 六、开发环境
开发系统：Windows
开发工具：Visual Studio Code(前端)，PyCharm(后端)
开发语言：python3.7
数据库：MongoDB
web服务器：Nginx+uWSGI
部署环境：Linux

## Slide 14: 七、预期研究成果
1.开发一个基于python的前后端分离开放式网络共享平台。
2. 系统优化，满足易于检索，易于扩展和维护，700左右的并发量。
3.完成相关项目文档的撰写。

## Slide 15: 八、进度安排与人员分工
2020年11月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  | 2021年1月 |  |  |  | 2021年3月 |  |  |  | 2021年4月 |  |  | 
第45周 | 第46周 | 第47周 | 第48周 | 第49周 | 第50周 | 第51周 | 第52周 | 第53周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周
需求分析 | （全体成员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 技术调研 | 前端部分：薛涛 后端部分：唐健 涂铭扬 万登科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 界面设计 |  | 薛涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 框架设计 |  | 唐健 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 数据库设计 |  | 涂铭扬 万登科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 前端设计，友情链接 |  |  |  |  |  |  |  | 薛涛 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 资源管理，资源下载，登陆验证 |  |  |  |  |  |  |  | 唐健 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 作业提交，作业发布批改 |  |  |  |  |  |  |  | 涂铭扬 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 课程的创建，课程资源的搜索 |  |  |  |  |  |  |  | 万登科 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统部署 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单元测试 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统测试 |  |